- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2019 г.                                                                                                         №  6/1

с. Октябрьское

О мероприятиях  по организованному пропуску

паводковых вод на территории поселения

В целях заблаговременной и организованной подготовки к пропуску весенних паводковых вод, снижения экономического ущерба и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем паводке 2019 года согласно приложению 1.

2.  Директору МУП «ЖКХ Октябрьское» Климову С.В.,  главному инженеру АО«ТГОК «Ильменит» Воронько В.И.:

а) продумать и подготовить все необходимые мероприятия по пропуску паводковых вод;

б) предоставить информацию по графику дежурства, водомерным постам, наличию ГСМ, техники и финансовых резервов в администрацию поселения до 15.03.2019 г;

в) определить на территории поселения ответственных лиц, с которыми Администрация поселения может оперативно решать все вопросы по привлечению техники и людских ресурсов.

3. В случае привлечения техники на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций оплату производить согласно договорам.

4.  Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения

(Глава Администрации)                                                            Т.А. Султанов

- Приложение № 1 к Постановлению Главы поселения (Главы Администрации) от

- 28.01.2019 г.  № 6/1

План мероприятий

по предупреждению чрезвычайных ситуаций при весеннем паводке 2019 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать штаб по оперативно- хозяйственному реагированию во время весеннего паводка | 11.03.2019 | Глава Администрации Султанов Т.А. |
| 2 | Составить график дежурств руководящего состава МВК на период паводка | 11.03.2019 | Глава Администрации Султанов Т.А. |
| 3 | Подготовить к использованию передвижной насос (помпу) для откачки паводковых вод из подвалов многоквартирных домов | 11.03.2019 | Директор МУП «ЖКХ Октябрьское» Климов С.В. |
| 4 | Изготовить аварийные трапы для подхода к частично затапливаемым многоквартирным домам и в подъезды (ул. Лесная д.1, ул. Лесная д.2, ул. Лесная д.3, ул. Юбилейная д.1, ул. Юбилейная д.3). Устанавливать трапы по мере надобности (5 шт) | 18.03.2019 | Глава Администрации Султанов Т.А. Директор МУП «ЖКХ Октябрьское» Климов С.В. ИП «Дьячихин В.» |
| 5 | Заключить договора на использование во время паводка ассенизационной машины | 18.03.2019 | Директор МУП «ЖКХ Октябрьское» Климов С.В. |
| 6 | Произвести ревизию и очистку канализационных колодцев сети канализации. | 18.03.2019 | Директор МУП «ЖКХ Октябрьское» Климов С.В. |
| 7 | Очистить дренажные канавы и трубы по улицам Железнодорожная, Лесная, Таежная, | 18.03.2019 | Специалист по ЖКХ, благоустройству и озеленению Павлюченко В.А. |
| 8 | Убрать сосульки, наледь, снег с кровель и козырьков, очистить стены и цоколи жилых домов от снега. | 18.03.2019 | Директор УК ООО «Комсервис+М» М.В. Городилов Директор МУП «ЖКХ Октябрьское» Климов С.В. |
| 9 | Убрать сосульки, наледь, снег с кровель и козырьков, очистить стены и цоколи административных зданий от снега. | 18.03.2019 | Руководители учреждений. |
| 10 | Расширить дороги в с. Октябрьское | 18.03.2019 | Специалист по ЖКХ, благоустройству и озеленению Павлюченко В.А. |
| 9 | Провести обследование состояния дамб и водопропускных сооружений на прудах | 18.03.2019 | Специалист по ЖКХ, благоустройству и озеленению Павлюченко В.А. |
| 10 | Вести наблюдение за состоянием дамбы и переливного водосброса верхнего пруда. | Ежедневно с 18.03.2019 | Специалист по ЖКХ, благоустройству и озеленению Павлюченко В.А. Директор МУП «ЖКХ Октябрьское» Климов С.В. |
| 11 | Поддерживать уровень воды в пруде-накопителе на заданном уровне, регулировать сброс паводковых вод через шлюз, контролировать работоспособность дренажной трубы через автомобильную дорогу Томск – Октябрьский у разъезда 36й км. | Ежедневно с 18.03.2019 | Главный инженер АО«ТГОК «Ильменит» Воронько И.В. Коровин В.А. Директор МУП «ЖКХ Октябрьское» Климов С.В. |
| 12 | Определить состав сил и средства для предупреждения ЧС при пропуске паводковых вод. | 18.03.2019 | Глава Администрации Султанов Т.А. Главный инженер АО«ТГОК «Ильменит» Воронько В.И. Директор МУП «ЖКХ Октябрьское» Климов С.В. |
| 13 | Создать оперативный резерв ГСМ и финансовых средств на проведение противопаводковых мероприятий | 18.03.2019 |  |

Специалист по ЖКХ                                                              Павлюченко В.А.