Муниципальное образование «Октябрьское сельское поселение»

Совет Октябрьского сельского поселения

РЕШЕНИЕ № 30

с. Октябрьское						         ____30.05.2018 г.____

12-е  собрание  4-го  созыва

Об утверждении плана ремонта внутрипоселковых дорог на 2019 год

Рассмотрев предоставленный  Администрацией поселения план ремонта внутрипоселковых дорог Октябрьского сельского поселения на 2019 год

Совет Октябрьского  сельского поселения решил:

- Утвердить план ремонта внутрипоселковых дорог Октябрьского сельского поселения на 2019 год согласно приложению 1.

- Настоящее решение направить в Администрацию Октябрьского сельского поселения для подписания и опубликования в официальном печатном издании Октябрьского сельского поселения «Информационный бюллетень Октябрьского сельского поселения» и размещения на официальном сайте Октябрьского сельского поселения в сети Интернет.

Председатель Совета

Октябрьского сельского поселения                                                       Т.А. Султанов

Приложение 1

к решению Совета поселения от 30.05.2018 г. № 30

| Октябрьское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель Совета сельского поселения Т.А. Султанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Врио Главы поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Главы Администрации) Е.С. Алиферова__________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонта внутрипоселковых дорог на 2019 год за счет средств областной субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование населенного пункта | Наименование улицы (переулка) |  | Планируемый ремонт на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Протяжен-ность, км | Площадь, м2 |  | Вид ремонта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | асфальтовое, м2 |  |  |  |  |  | переходный тип (ПГС, щебень), м2 |  |  |  |  | грунтовое, м2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ямочный ремонт до 5 м2 |  | ямочный ремонт до 25 м2 |  | сплошное асфальтирование |  | гравийно-песчаная смесь |  |  |  | щебень | глина и пр. |  |  |  |  |  |
| 1. |  | с. Октябрьское | ул. Ласточкина, от ул. Железнодорожная до станции скорой помощи |  | 0,325 | 1300 |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | с. Октябрьское | ул. Комсомольская, от ул. Заводская до входа в стационар Светленской районной больницы, Октябрьское отделение |  | 0,112 | 448 |  |  |  |  |  | 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | с. Октябрьское | Обустройство пешеходными тротуарами (пешеходными дорожками) ул. Заводскую при подъезде к МБДОУ «Детский сад с. Октябрьское» |  | 0,080 | 120 |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | с. Октябрьское | Обустройство пешеходными троту-арами (пешеходными дорожками) ул. Заводскую при подъезде к ОГУ «СРЦН Томского района» |  | 0,080 | 120 |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |